南伟码头主泊位及港池维护项目

招标文件

- 招标人：广州南沙港口开发有限公司

- 项目管理单位：广州南沙港口开发有限公司

三、项目名称：南伟码头主泊位及港池维护项目

- 招标项目概况、招标内容及其他要求:

（一）、项目概况：

随着南伟码头业务量持续发展，靠泊码头的大型船舶频繁，为满足南纬码头的正常生产及安全需要，须对主泊位及港池进行疏浚维护。

（二）、招标内容：

南伟码头主泊位及港池维护项目。

1、工作内容

维护范围为：从9#桩起至16#桩，主泊位及港池疏浚维护；据估算，本次疏浚维护工程总量约10000m³，施工控制单价为29元/ m³，合计总费用不超过30万元。

2、工程质量要求：

合格。

（三）、其他要求：

1、本项目为综合单价合同，合同价款包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润。

2、如需察看工程现场，各投标人可自行前往现场查看。考察现场的一切费用（包括前往现场的交通工具等）和安全由投标人自理。

3、施工需根据甲方实际生产情况进行，以第三方测量数据为结算依据。

五、投标单位资质等要求：

1、中华人民共和国境内注册的独立法人；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2、具有相关行业行政主管部门颁发的港口与航道工程施工相关资质。

六、工期：疏浚维护工期5日历天。

七、投标单位报送的资料：

（一）、营业执照的复印件（加盖公章）。

（二）、法定代表人证明书和委托授权书原件（附件一），资质证书的复印件（加盖公章，如有）。

（三）、报价书（附件二）。

（四）、近两年的业绩证明材料（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）

八、投标报价：投标人以综合单价进行报价。同时投标人应该现场实地勘察。投标人报价超过29元/m³的按废标处理。

九、付款方式：

1、首期工程款：签订工程合同，待工程完成80%时，付工程款50%。

2、二期工程款：待工程竣工验收，并取得第三方验收合格后，付清工程款尾款。

3、本项目不设质保金。

十、承包方式：

本项目采用综合单价包干，投标单价最高限价为29元/m³，工程量按实计算。

十一、投标文件的密封和标记

1、投标文件应进行包装、加贴封条，并在封口处加盖投标人单位章。

2、投标文件封套上应写明“招标人名称：广州南沙港口开发有限公司南伟码头主泊位及港池维护工程投标文件”。

十二、投标文件的递交

投标方应于2019年3月4日（星期一）下午15:00前将投标文件递交到南沙区海滨路171号金融大厦18层1808室广州南沙资产经营有限公司建管部办公室（联系人：蒋群英；联系电话：66813692）。

十三、开标时间和地点

招标人于2019年3月4日（星期一）下午15：00在南沙区金融大厦1807会议室公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

十四、评标定标原则：经评审合格后，最低报价单位中标。

十五、经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

广州南沙港口开发有限公司

2019年2月28日

附件一 ：       法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：180日历天

附：法定代表人（负责人）性别：年龄：身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：180日历天

附：代理人性别：年龄：身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件二

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标综合单价（元/m³） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南伟码头主泊位及港池维护工程 |  |  |  |

附件三	                     符合招投标资质审查表

项目名称：南伟码头主泊位及港池维护                 2019年   月   日

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书和委托授权书原件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照的复印件（加盖公司公章）； |  |  |  |  |  |
| 3 | 《报价书》（附件一）（原件）； |  |  |  |  |  |
| 4 | 《报价书》总价是否低于限价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件密封性是否完好 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | / |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评审时评委对投标人是否满足要求，应逐条标注评审意见，“是”标记为“Ο”，“否”标记为“×

2、评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”。

3、对结论为“不通过”的，要说明原因。