广州市锦毅物业管理有限公司

富汇居5号楼4、5、7楼办公室装修工程

招标文件

广州市锦毅物业管理有限公司

二〇一九年三月

广州市锦毅物业管理有限公司

富汇居5号楼4、5、7楼办公室装修工程招标文件（第二次招标）

招标人：广州市锦毅物业管理有限公司

项目编号：JY-201902

项目名称：富汇居5号楼4、5、7楼办公室装修工程

评审办法：最低价中标法

招标文件在广州南沙资产经营有限公司网站自行下载。

投标文件响应截止时间：2019年4月1日下午02:50前

开标与评审日期：2019年4月1日下午3:00

开标地点：广州市南沙区南沙街道办综治信访维稳中心3楼311

投标份数：正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区南沙街道办综治信访维稳中心3楼306

联系人：郑小姐

联系电话：020-84688677

致投标人：

广州市锦毅物业管理有限公司（以下简称“锦毅公司”）经研究决定,就锦毅公司“富汇居5号楼4、5、7楼办公室装修工程”项目，采取邀请招标方式选择单位提供专项服务。

一、招标项目概况

项目名称：富汇居5号楼4、5、7楼办公室装修工程

服务期限：20个日历日，招标人不要求提前竣工，每延误一天按合同价款的5‰处罚违约金，延误超过十天，每天按10‰处罚，招标人要求停工的时间除外。工程质量保证期：为两年。

二、项目最高投标限价

项目最高限价为：27万元（本招标价包含项目设计费，请按总价包干含税一次性报价）

三、计费标准

（一）2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》和国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB5005-2008)。

（二）编制依据还包括其他相关计价文件（穗建造价【2016】31号文)以及现行工程施工标准规范及工程竣工验收规范。

四、付款方式：完成总工程量的60%，支付至合同造价的40%；完成总工程量的100%，支付至合同造价的90%；验收合格后满两年支付余下10%。工程竣工验收标准：按照现行工程施工技术规范及工程竣工验收规范组织验收，必须达到合格或以上标准。

五、参加投标单位资格要求

- （一）国内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

- （二）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的条件，注册资金不低于50万元人民币；

- （三）投标人必须提供其具备技术及施工能力的有效业绩证明（须提供近三年内同类同规模及以上工程的中标书或合同；

- （四）投标人须具有有效的《企业安全生产许可证》，省外的企业还需按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》办理《进粤企业和人员信息备案登记表》，须提供相关证书复印件（加盖投标人公章）；

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）本次招标不接受联合体投标。

六、对投标文件的要求

（一）投标文件必须包括以下内容：

1.投标人营业执照复印件；

2.资质证书复印件；

3.有效的法定代表人证明书原件；

4.授权委托书（若非法定代表人签署投标书）；

5.投标报价书；

6.参加招标活动前三年相关业绩资料（例如：合同等）。

（二）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；

2.投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页；

3.所有资料须密封，在密封封口处签名并加盖投标人单位公章；

4.文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

七、项目要求

- （一）拆除富汇居5号楼401、501、502、503、701、704相关的墙体，并按照要求新建隔墙。

- （二）根据需求进行强电、弱电线路的改造，增加电脑网络布线、电话布线、插座、吸顶灯等。

- （三）对富汇居5号楼401、501、502、503、701、704相关墙体、天花等重新扇灰修复。

- （四）根据需求增加洗手盆、招牌、背景柜、办公室门、天花造型等。

八、投标人须知

（一）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备察，招标人将对投标人资料予以保密；

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件及所有参与过程中的全部费用；

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

九、投标评审

评标办法：采用最低价中标法。

（一）首先对投标人资格性和符合性审查表。由评委对投标人的资格性和符合性进行审查。

（二）评标结果

1.定标原则：符合性审查通过的单位，报价由低到高的顺序依次排出名次，确定有效投标报价最低的投标单位为第一中标候选人，次低的投标单位为第二中标候选人，以次类推。如最低报价遇到同等报价时，最低报价各方再进行一次暗标报价（报价不能高于第一次的最高报价）。

2.投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

2.1响应文件未按邀请招标文件规定包装、密封、装订、编制、盖章、签名的；

2.2在审标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2.3投标人的投标报价超出项目最高限价的；

2.4投标人在投标过程中有其他违反法律、法规规定的。

（三）中标公示及中标通知书

投标结果公示期结束后，如无异议，排名第一的中标候选人确定为中标人。虎矿公司将及时向中标人发出中标通知书，中标人接到通知书后应在24小时以内予以书面确认。

（四）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同协议书。

十、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州市锦毅物业管理有限公司

2019年3月14日

附件：

一、符合性审查表

二、投标文件格式

附件一：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 投标人名称 审查项目 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件中有有效的营业执照复印件、法定代表人证明书原件，如委托需提供委托授权书原件及受委托人身份证复印件；资质证书复印件；投标报价书；参加招标活动前三年相关业绩资料（例如：合同等）。 投标文件按规定的格式填写，内容关键字迹清晰可辨； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；投标书须加盖公章，须有法定代表人或其授权人签字，并装订在投标文件首页；所有资料须密封，在密封封口处签名并加盖投标人单位公章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 符合本招标文件第五条“参加投标单位资格要求”； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                     日期：

附件二:投标文件格式

投 标 文 件 格 式

- 一、资格性文件

- 1.投标函

2.投标人营业执照复印件；

3.资质证书复印件；

4.有效的法定代表人证明书原件；

5.授权委托书（若非法定代表人签署投标书）；

6.关于资格的声明函。

二、商务技术部分

参加招标活动前三年相关业绩资料（例如：合同等）。

三、价格部分

投标报价书。

四、其它资料

供应商认为有必要提供的其它相关内容。

注：1. 请投标人根据以上文件要求，按顺序且按照以下格式制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 投标人在提交响应文件时必须包含以下三个单独封装的文件册，并按照格式样本制作封面，且每页加盖公章：

2.1报价一览表（单独密封）     一份

2.2正本（单独密封）           一份

2.3 副本（单独密封）           两份

（项目名称）

投标文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

第一部分  资格性文件

1.1投标函

致：广州市锦毅物业管理有限公司

我方已收到 （项目名称） 招标文件，经研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、我方愿意按招标文件及合同条件、技术规范的规定，承包上述工程的设计任务。

2、如果我方中标，我方保证在接到招标人中标通知后，立即按招标文件和合同条件、技术规范要求的质量开展工作。

3、我方承诺按招标人控制价要求开展工作。

4、我方将委派           担任该项目的负责人。

5、所有平台开发工作任务必须由我方独立完成（特殊专业经招标人同意可分包除外），不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究我方违约责任。

6、我方同意所递交的投标文件的有效期为30天，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

7、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起7天内，与招标人签订服务合同。若我方在中标通知书发出之日起7天内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格，报市招标办另行确定中标人或重新招标。

8. 我方承诺营业执照、资质证书及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：     年    月    日

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

一、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

是                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：

（盖单位章）

年    月     日

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正、反面）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：*******

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司邀请招标文件成交注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正、反面）

1.3关于资格的声明函

致：*******

关于贵方招标项目名称:              招标编号：           的响应邀请，本签字人愿意参加响应，提供邀请招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。并承诺在本次活动中，如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：各投标人应按照招标文件中投标人资格要求提供相关证明文件，如有缺漏将导致无效投标。

（相关证明文件附后）

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

第二部分  商务技术部分

2.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 完成时间 | 用户单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须提供相关证明材料复印件。

2.2其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

第三部分  价格部分

3.1 报价一览表

招标项目名称:

项目编号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 项目费用 |  |
| 各项税费 |  |
| 其他费用 |  |
| 服务期 | 20个日历日，工程质量保证期：为两年 |
| 包干总报价 | （大写）人民币 元整（¥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1、 投标供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

- 报价为包干总价,包含合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

- 投标人必须以人民币报价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

第四部分  其它资料

（供应商认为有必要提供的其它相关内容）