南伟码头2#主泊位维护项目

招标文件

- 招标人：广州南沙港口开发有限公司

- 项目管理单位：广州南沙港口开发有限公司

三、项目名称：南伟码头2#主泊位维护项目

- 招标项目概况、招标内容及其他要求:

（一）、项目概况：

随着南伟码头业务量持续发展，靠泊码头的大型船舶频繁，为满足南纬码头的正常生产及安全需要，须对2#主泊位进行疏浚维护。

（二）、招标内容：

南伟码头2#主泊位维护项目。

1、工作内容

维护范围为：2#主泊位，从3#桩起至8#桩，长约140米，宽30米，进行维护性疏浚到-8米；据估算，本次疏浚维护工程总量约4000m³，施工控制单价为23元/ m³，合计总费用约10万元。

2、工程质量要求：

合格。

（三）、其他要求：

1、本项目为综合单价合同，合同价款包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润。

2、如需察看工程现场，各投标人可自行前往现场查看。考察现场的一切费用（包括前往现场的交通工具等）和安全由投标人自理。

3、施工需根据甲方实际生产情况进行，以第三方测量数据为结算依据。

五、投标单位资质等要求：

1、中华人民共和国境内注册的独立法人；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2、具有相关行业行政主管部门颁发的港口与航道工程施工相关资质。

六、工期：疏浚维护工期5日历天。

七、投标单位报送的资料：

（一）、营业执照的复印件（加盖公章）。

（二）、法定代表人证明书和委托授权书原件（附件一），资质证书的复印件（加盖公章，如有）。

（三）、报价书（附件二）。

（四）、近两年的业绩证明材料（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）

八、投标报价：投标人以综合单价进行报价。同时投标人应该现场实地勘察。投标人报价超过23元/m³的按废标处理。

九、付款方式：

1、首期工程款：签订工程合同，待工程完成80%时，付工程款50%。

2、二期工程款：待工程竣工验收，并取得第三方验收合格后，付清工程款尾款。

3、本项目不设质保金。

十、承包方式：

本项目采用综合单价包干，投标单价最高限价为23元/m³，工程量按实计算。

十一、投标文件的密封和标记

1、投标文件应进行包装、加贴封条，并在封口处加盖投标人单位章。

2、投标文件封套上应写明“招标人名称：广州南沙港口开发有限公司南伟码头2#主泊位维护工程投标文件”。

十二、投标文件的递交

投标方应于2019年4月22日（星期一）下午14:30--15:00将投标文件递交到南沙区海滨路171号金融大厦18层1807室。

联系人：孙曙明

联系电话：13501473733

十三、开标时间和地点

招标人于2019年4月22日（星期一）下午15：00在南沙区金融大厦1807会议室公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

十四、评标定标原则：经评审合格后，最低报价单位中标。

十五、经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

广州南沙港口开发有限公司

2019年4月17日

附件一 ：       法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：180日历天

附：法定代表人（负责人）性别：年龄：身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：180日历天

附：代理人性别：年龄：身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件二

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标综合单价（元/m³） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南伟码头2#主泊位维护工程 |  |  |  |

附件三	                     符合招投标资质审查表

项目名称：南伟码头2#主泊位维护                 2019年   月   日

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书和委托授权书原件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照的复印件（加盖公司公章）； |  |  |  |  |  |
| 3 | 《报价书》（附件一）（原件）； |  |  |  |  |  |
| 4 | 《报价书》单价是否低于限价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件密封性是否完好 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | / |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评审时评委对投标人是否满足要求，应逐条标注评审意见，“是”标记为“Ο”，“否”标记为“×

2、评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”。

3、对结论为“不通过”的，要说明原因。