沙多玛支线蒸汽管道加固工程设计

邀请招标文件

- 一、项目建设单位：广州临海热力工程有限公司

- 二、项目管理单位：广州南沙建设投资有限公司

- 二、项目名称：沙多玛支线蒸汽管道加固工程设计

三、项目概况：沙多玛支线蒸汽管道加固工程位于南沙区小虎岛，由于原管道支架不规则沉降对管道的安全造成影响，为排除安全隐患防止安全事故，拟对原管道支架进行加固（含基础加固）以及更换蒸汽管道长度约280米，总投资约130万元。

四、设计时间：15天。

五、投标单位的条件：同时具备在有效期内市政甲级设计资质和特种设备设计许可证（压力管道）设计资质。

六、投标单位需报送的资料：

1、营业执照的复印件；

2、特种设备设计许可证（压力管道）设计资质复印件；

3、市政甲级设计资质复印件；

4、投标承诺函（附件1）（原件）；

5、投标标报价下浮率值（附件2）（原件）；

6、法定代表人（负责人）资格证明书和法定代表人（负责人）委托代理人的委托书（附件3）（原件）；

以上报送资料均需加盖公章，否则按作废标处理。

- 七、设计内容：

- 1、沙多玛支线汽道加固工程设计工作包括：（1）加固方案设计（2）施工图设计（3）施工指导和竣工验收。2、更换约280米的蒸汽管道施工图设计。

- 八、收费标准：参照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》以招标控制价作为计费基数，专业调整系数为1；复杂调整系数为0.85；附加系数为1.3；行业类别市政计算。

- 九、评标定标原则：按招标文件的要求，通过资格审查后下浮率最大的中标。

十、付款方式（每次付款需开具增值税专用发票）

1、施工图完成后7天内付总额的30%；

2、施工图审查通过后7天内付总额的40% ；

3、工程竣工验收合格后15天内付总额的30%。

说明：设计收费最终结算按施工招标控制价为计费基础，按中标下浮率进行结算。

十一、投标和开标安排

1、投标方应于2019年8月30日10点前将投标书一式两份（密封）递交到广州市南沙区海滨路171号金融大厦18楼1807室。

2、开标时间：2019年 8月30日

3、开标地址：广州市南沙区海滨路171号金融大厦18楼1807室。

4、投标人参加开标会的须凭身份证入场，受委托人须持授权委托书和本人身份证入场。

5、联系人：陈工，咨询电话：66806173。

- 项目建设单位   广州临海热力工程有限公司

项目管理单位   广州南沙建设投资有限公司

2019年8月26日

附件1：

投标人承诺函

- 致：项目建设单位：广州临海热力工程有限公司

项目管理单位：广州南沙建设投资有限公司

本投标人已详细阅读了沙多玛支线蒸汽管道加固工程设计邀请招标文件， 自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、若本投标人在沙多玛支线蒸汽管道加固工程设计项目中标，我司将按按取费标准参照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》以招标控制价作为计费基数计算，下浮率为      ，按贵司招标文件要求保质保量完成本工程项目任务。

2、本投标人自愿在_15个日历天内按照招标文件及合同条件的要求完成项目任务，按时竣工验收并向招标人移交项目。

3 、本投标人完全同意招标文件中约定的付款方式。

4、本投标人理解贵公司有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标，认可贵公司的一切评标结果，不需要解释原因。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

5、本投标人承诺中标后认真执行有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故及一切经济损失和责任由我方承担负责。

投标人：(公章)

法定代表人或委托代理人：

日期：2019年  月  日

附件2

总 报 价 书

投标单位：（盖章）

| 序号 | 项 目 内 容 | 计费依据 | 下浮率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙多玛支线蒸汽管道加固工程设计 | 取费标准参照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》以招标控制价作为计费基数计算 |  |  |

附件3

授 权 委 托 证 明 书

(法人或其他组织及个人工商户用)

(      )第   号

兹授权 为我方委托代理人, 其权限是： 有效期限至 年 月 日 附:代理人姓名: 性别： 身份证号码: 注册号码: 企业类型: 经营范围: 法定代表人(负责人): 授权单位(盖章): 年 月 日

广州市工商行政管理局监制

附：代理人身份证复印件

法定代表人（负责人）证明书（存根）

（       ）第      号

现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 签发日期： 单位： （盖章）

法定代表人（负责人）证明书

（法人或其他组织个体工商户用）

（      ）第      号

…………现任我单位 职务，为法定代表人（负责人），特此证明。 有效期限： 年 月 日 附：代表人性别： 年龄： 身份证号码： 注册号码： 企业类型： 经营范围： 单位： （盖章） 年 月 日

广州市工商行政管理局监制

附：法人代表身份证复印件