广州南沙区锦毅置业管理有限公司

合成三排2号第四层消防设施工程

招标文件

广州南沙区锦毅置业管理有限公司

二〇二〇年九月

广州南沙区锦毅置业管理有限公司

合成三排2号第四层消防设施工程

招标人：广州南沙区锦毅置业管理有限公司

项目名称：合成三排2号第四层消防设施工程

评审办法：综合评分法

招标文件在广州南沙资产经营集团有限公司网站自行下载。

投标文件响应截止时间：2020年 9月 16日下午3:00前

开标与评审日期：2020年 9月16日下午3:00

开标地点：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼401室

投标份数：正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼503室

联系人：朱小姐

联系电话：020-84688168

致投标人：

广州南沙区锦毅置业管理有限公司拟对合成三排2号第四层消防设施工程项目进行招标，按采取综合评分法确定服务单位。项目信息如下：

一、项目名称：合成三排2号第四层消防设施工程

- 项目规模：场地面积约1070平方米

三、验收标准：按照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017技术规范组织验收，必须达到合格或以上标准。

四、项目最高限价：一次性包干含税价30万元（不含30万）

五、服务期限：不超过30个日历日，投标人如能缩短工期，中标后，则按投标所列服务期限签订合同。

六、项目要求：

1、设计方面：投标人完成现场勘查，出具工程平面设计图、控制图、施工图、竣工图，上述图纸均能通过设计院审核盖章，且符合主管部门审核验收标准，并由投标人负责统一报送；

# 2、施工方面：在不改动现有装修设计的基础上，增加但不限于自动喷淋系统、具有消防联动功能的火灾自动报警系统、强制排烟设施、消防水池（水箱）、加压泵、消防监控室等消防设施工程；

# 3、项目质保服务期为2年或以上；

4、依据设计要求，投标人配合完成整个装修工程项目的消防设施等安装和调试工作，新增消防设施通过验收交付使用。

七、付款方式：

按照合同约定的工程进度计划支付：工程平面设计图、控制图、施工图、竣工图通过设计院审核盖章及材料进场提供产品合格证后，通过验收，支付合同总价的30%；完成支架及管道安装后，支付合同总价的30%；完成消防设施等安装和调试工作并经甲方验收合格后，支付合同总价的37%；验收合格满一年后（自验收之日起），甲方确认乙方无任何违约行为后，支付合同总价的3%。（具体付款方式以双方最终签订合同为准）

八、参加投标单位资格要求

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人须具有《消防设施工程专业承包》二级或以上证书，且具有有效的安全生产许可证；

3.项目组管理层人员须包括但不限于项目负责人、项目技术负责人、项目安全生产负责人。其中项目负责人须具备机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书，且持有有效的安全生产考核合格证书；项目技术负责人须具备机电相关专业中级或以上技术职称；项目安全生产负责人须持有有效的安全生产考核C证；项目组成员均为本单位正式在职人员，中标后未经招标人同意不得变更项目组成员；

4.投标人应具备施工所需的人员、设备、资金；

5.项目投放的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格；

6.投标人未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中“失信被执行人或重大税收违法案件当事人”的记录名单。

7.本次招标不接受联合体投标。

九、对投标文件的要求

（一）必须提供的资料：

1.报价一览表；

2.投标函；

3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

4.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

5.关于服务的承诺函；

（以上资料请按投标文件格式填写，详见附件三）。

6.投标人营业执照复印件；

7.项目人员分工简述资料，成员包含但不限于项目负责人、项目技术负责人、项目安全生产负责人等；

8.投标人《消防设施工程专业承包》二级或以上证书复印件、有效的安全生产许可证复印件；

9.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书复印件、有效的安全生产考核合格证书复印件；

10.项目技术负责人机电相关专业中级或以上技术职称证书复印件；

11.项目安全生产负责人有效的安全生产考核C证复印件；

12.工程进度计划书（格式不限）。

（二）其他资料(如能提供尤佳）

1.近3年（自2017年1月起至今）内，有服务对象为资产集团公司（含下属公司）物业消防建设工程业绩，如合同关键页复印件等；

2.其他投标人认为需要提供的其他资料。

（三）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；

2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；

3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；

4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；

5.所有资料均需加盖公司公章；

6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

十、投标人须知

（一）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备查，招标人将对投标人资料予以保密；

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件相关的所有参与过程中的全部费用；

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

十一、投标评审

（一）评标办法：综合评分法

按本招标文件的要求，经资格审查后，根据企业情况、项目组织架构、项目服务内容、服务报价四项评分内容，按评分标准评标，按总分得分由高到低排名，得分最高单位为第一中标候选人，得分第二高单位为第二中标候选人，如此类推。如果出现分数相同，则以项目服务内容项得分高者中标；若项目服务内容项得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示结束后，如无异议，排名第一的中标候选人为本项目中标人。招标人将及时向中标人发出中标通知书。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同。

十二、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙区锦毅置业管理有限公司

2020年 9月1日

附件：

一、符合性审查表

二、评分办法

三、投标文件组成与格式

四、格式合同

附件一：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 审查项目 投标人名称 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |
| 2 | 参加投标单位符合资格要求并提交齐全投标资料，包括：1.投标报价书； 2.投标函；3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；4.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；5.投标人营业执照复印件；6.项目人员分工简述资料，成员包含但不限于项目负责人、项目技术负责人、项目安全生产负责人等；7.《消防设施工程专业承包》二级或以上证书复印件、有效的安全生产许可证复印件；8.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书复印件、有效的安全生产考核合格证书复印件；9.项目技术负责人机电相关专业中级或以上技术职称证书复印件；10.项目安全生产负责人有效的安全生产考核C证复印件；11.关于服务的承诺函；12.工程进度计划书。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件符合要求：1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；5.所有资料均需加盖公司公章；6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。 |  |  |  |
| 4 | 符合项目服务期限要求，符合项目质保服务期要求。 |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”、“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”，全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                                   日期：

附件二：评分办法

评分办法

| 项目 | 基础分 |  | 分项内容 | 要 求 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 单项 |  |  |  |  |
| 企业情况 | 32 | 14 | 服务经验 | 近3年（自2017年1月起至今）内，有服务对象为资产集团公司（含下属公司）物业消防工程业绩的得10分。 近3年（自2017年1月起至今）内，有服务对象为资产集团公司（含下属公司）以外的消防工程业绩得2分，每增加1个项目加1分，最高得4分。 |  |  |
|  |  | 4 | 注册年限 | 公司注册年限达3年的得2分，每增加1年，加1分，最高得4分。 |  |  |
|  |  | 8 | 资质证书 | 具有《消防设施工程专业承包》一级证书的得8分。 |  |  |
|  |  | 6 | 常驻服务机构 | 注册地在广东省内，且在广州市南沙区设有常驻服务机构得6分，否则不得分。 |  |  |
| 项目组织架构 | 8 | 4 | 组织架构及人员配置 | 组织架构及项目实施阶段人员分工清晰的得4分，人员分工情况不清晰，不得分。 |  |  |
|  |  | 4 | 项目主要人员简介 | 项目主要责任人员情况及其他成员简介情况，按优劣评比，最高得4分。 |  |  |
| 项目服务内容 | 40 | 16 | 工程进度计划 | 进度计划能控制在25（含）-30（不含）个日历日以内完成的，得12分； 进度计划能控制在20（含）-25（不含）个日历日以内完成的，得16分。 |  |  |
|  |  | 12 | 售后服务 | 提供免费质保服务期多于两年的，每增加1个月得2分，最高得12分；提供免费质保服务期等于两年的，不得分。 |  |  |
|  |  | 12 |  | 质保服务期过后，提供免费维保服务一年的12分,否则不得分。 |  |  |
| 服务 报价 | 20 | 20 | 各投标人有效报价的平均值为参考价，报价等于或在参考价正负1%以内的，得20分；每高于参考价1%的，扣2分；低于参考价1%的，扣1分（百分比保留小数点后两位计算；扣分以20分扣完为止）。 |  |  |  |
| 得分 合计 | 100 |  |  |  |  |  |

注：1）各评委独立打分。

2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。

3）按评分标准的评标分数总分得分最高单位中标，如果出现分数相同，则以项目服务内容项得分高者中标；若项目服务内容项得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

4）由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。

5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

6）数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

7）报价是成交的一个重要因素，但报价不是成交的唯一依据。

评委签名：                                    日期：

附件三：投标文件组成及格式

投标文件组成及格式

一、投标文件组成

（一）投标文件封面

（二）价格部分

报价一览表

- （三）资格性文件

1.投标函；

2.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书）；

3.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

4.关于服务的承诺函；

5.投标人营业执照复印件；

（以上资料投标人按格式填写提供）

6.项目人员分工简述资料，成员包含但不限于项目负责人、项目技术负责人、项目安全生产负责人等；

7.投标人《消防设施工程专业承包》二级或以上证书复印件、有效的安全生产许可证复印件；

8.项目负责人机电工程专业二级或以上注册建造师执业资格证书复印件、有效的安全生产考核合格证书复印件；

9.项目技术负责人机电相关专业中级或以上技术职称证书复印件；

10.项目安全生产负责人有效的安全生产考核C证复印件；

11.工程进度计划书。

四、其他投标人认为需要提供的其他资料

注：1. 请投标人根据以上文件要求，按顺序且按照以下格式制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2. 投标人在提交响应文件时必须包含以下三个单独封装的文件册，并按照格式样本制作封面，且每页加盖公章：

2.1报价一览表（单独密封）     一份

2.2正本（单独密封）           一份

2.3 副本（单独密封）           两份

二、投标文件格式

第一部分：投标文件封面

1.封面：

合成三排2号第四层消防设施工程

投标文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目名称：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

第二部分  价格部分

2.1 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 投标报价（单位：元） |  |  | 服务期限 | 质保服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成三排2号第四层消防设施工程 | 小写： | 大写： |  |  |  |

注：1.报价为项目累计总费用（含税价格），且不高于本项目限价；

- 2.投标人必须以人民币报价，响应文件的小写金额和大写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.服务期限不能超出30个日历日；

- 4.质保服务期不得少于2年；

- 5.投标投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

- 6.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

第三部分  资格性文件

3.1投标函

投标函

致：广州南沙区锦毅置业管理有限公司

我方已收到 合成三排2号第四层消防设施工程项目  招标文件，经研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

1、我方愿意按招标文件及合同条件、技术规范的规定，承包上述项目任务。

2、如果我方中标，我方保证在接到招标人中标通知后，立即按招标文件和合同条件、技术规范要求的质量开展工作。

3、我方承诺按招标人控制价要求开展工作。

4、我方将委派           担任该项目的负责人。

5、所有项目工作任务必须由我方独立完成（特殊专业经招标人同意可分包除外），不得分包、转包，否则按违约处理，招标人依法追究我方违约责任。

6、我方同意所递交的投标文件的有效期为     天，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

7、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起，在中标通知书中载明的时间内，与招标人签订服务合同。若我方在上述规定时间内不履行与招标人订立合同的，则视为自动放弃中标，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格另行确定中标人或重新招标。

8. 我方承诺营业执照、资质证书及其他招标文件要求提供的资料齐全、真实、合法、有效，投标文件中的一切资料、数据是真实合法的，如有造假，将承担由此产生的一切责任。

单位名称：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字）

日期：     年    月    日

3.2 授权委托书

授权委托书

致：广州南沙区锦毅置业管理有限公司

兹授权             （身份证号：                        性别：        ，年龄：       ，职务：          ，联系电话：                ）为我方办理本次项目事务代理人，其权限是：                        。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

说明：

1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、有效期限：与投标函约定的递交投标文件的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

3、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正、反面）

3.3法定代表人证明书及法人身份证复印件

法定代表人身份证明

（姓名），身份证号：                           ，性别：       年龄：      ，职务：          ，是    （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年    月     日

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正、反面）

3.4关于服务的承诺书

关于服务的承诺书

致：广州南沙区锦毅置业管理有限公司

关于贵方招标项目名称: 合成三排2号第四层消防设施工程项目 的响应邀请，本签字人愿意响应参加，提供邀请招标文件中规定的服务，提交的文件和说明均是准确的和真实的，并承诺:

1.项目组成员均为本单位正式在职人员，中标后未经招标人同意不得变更项目组成员。

2.我方具备施工所需的人员、设备、资金。

3.项目投放的工具、材料和设备符合国家有关安全、环保等标准、规范要求，且应合格，材料进场后，在施工前提供产品合格证。

4.我方未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中“失信被执行人或重大税收违法案件当事人”的记录名单。

如有违法、违规、弄虚作假等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

注：各投标人应按照招标文件中投标人资格要求提供相关文件，如有缺漏将导致无效投标。

（相关文件附后）

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附件四：格式合同

消防设施工程承包合同

甲方（以下简称甲方）∶

地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

统一社会信用代码：

乙方（以下简称乙方）∶

地址：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

统一社会信用代码：

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》等的相关法律法规规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

- 工程概况

- （一）工程名称∶

- （二）工程地点∶

- 第二条 工程承包范围及承包内容

（一）本合同项下乙方承包的承包范围及内容为，即乙方应完成的工程内容为：

1、乙方根据国家现行消防规范标准及本合同约定标准进行消火栓管、报警系统、喷淋系统设计，并出具消火栓管、报警系统、喷淋系统平面图、系统图及施工图，乙方保证其出具消火栓管、报警系统、喷淋系统平面图及系统图能够通过消防有关部门的设计审查验收。

2、乙方根据其出具平面图、系统图、施工图及本合同约定工程质量标准，采购材料及其配件，并按照其出具平面图、系统图、施工图及本合同约定工程质量标准进行施工安装消火栓管、报警系统、喷淋系统。

3、如额外有工程量增加或者减少由双方协商解决。（详见承包工程一览表）。

（二）乙方保证其承包工程的工程质量能够通过消防有关部门的竣工验收。

（三）乙方负责组织项目工程设计审查验收、竣工验收工作。

（四）在合理的理解和公允判断下乙方应完成，与承包工程相连、相关或想通的工程或工作。

（五）乙方应按照本合同约定进行施工，不得漏项、不得虚报。

第三条 承包方式

（一）根据本合同项目工程的承包内容与承包范围，乙方同意本项目工程按工程造价总价包干形式进行承包，包设计、包工、包料、包施工安装、包质量、包安全、包文明施工、包消防验收合格通过（甲方应提供相应的工程报审及报验资料）

（二）乙方负责本合同项下的全部工程所需材料、配件、设备和器具等，并承担产生的所有费用。

（三）本合同项目工程的所有税费由乙方负责承担。

- 合同工期

- 计划开工日期：     年     月    日。

- 计划竣工日期：     年     月    日。

- 工期总日历天数：_______天。工期总日历天数与根据前述开工、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第五条 工程造价、付款方式及价款调整

（一）工程造价总价为∶￥______元（小写）人民_____（大写）。乙方应充分考虑本工程施工安装的风险，风险费用已含在工程造价总价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

本合同工程造价总价（即合同价）为项目工程完成的全包价，包括但不限于设计费、人工费，保险费、物料费（含购买材料及其配件费用）、现场清理费、交通费、伙食费、税费、绿色施工安全防护措施费、辅材费、运输费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、税金、因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等所有费用，甲方不再另付其他任何费用。

（二）付款方式：

1、本合同签订生效后，乙方进场开工后    天内，甲方向乙方本合同工程造价总价的     %，即¥           ，（大写：人民币________元）。

2、乙方完成全部本合同承包范围及承包内容后，乙方向提出支付工程进度款的书面申请，经甲方确认后，甲方向乙方支付本合同工程造价总价的    %，即¥           ，（大写：人民币________元）；

3、乙方完成本合同承包范围及承包内容后，工程竣工通过甲方验收合格及通过消防部门验收合格后且取得         部门消防验收合格意见书后，甲方向乙方支付本合同工程造价总价的    %%，即¥           ，（大写：人民币________元）；

4、预留本合同工程造价总价的    %作为质量保证金。在质保期满后甲方支付质保金给乙方。

第六条 项目工程设计技术标准、设计质量标准、工程质量标准和保修期

（一）项目工程设计技术标准及设计质量标准：

1、按《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》《建设工程消防设计审查验收工作细则》等国家工程设计技术标准及设计质量标准、广东省、广州市的工程设计质量标准及相关行业设计质量标准执行。

2、项目工程消防设计执行国家工程建设消防技术标准强制性条文规定。

（二）工程质量标准：

1、本工程质量标准按国家工程质量标准、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB 50261-2017）、广东省、广州市的工程质量标准、相关行业质量及甲乙双方以设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）设计说明、设计变更标准执行。

2、工程质量须全面达到项目工程设计技术标准及设计质量标准、设计要求、国家工程质量标准、广东省、广州市的工程质量标准及相关行业质量标准，达到合格或（以上标准），并通过消防有关部门的验收合格。

3、因乙方原因造成工程设计质量及工程质量未达到本合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工设计质量及工程质量达到本合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（三）质保期

1、本项目工程质保期为壹年，自甲方取得         部门消防验收合格意见书之日起计。

2、质保期限内，在正常使用情况下出现工程质量问题，由乙方负责免费维修直至符合本合同约定质量标准。

3、在保修期限内，如甲方有维修需求，乙方应收到甲方通知之时2个小时内响应，并24小时内维修完毕。

第七条 材料设备供应

（一）本项目工程所用设备、材料及其配件均为国家及消防部门认可检测合格的产品，并由乙方提供生产厂家及品牌，报请甲方确认后方可采购。

（二）本项目工程所需全部设备、材料及其配件等，由乙方负责采购并送至施工现场。

（三）设备、材料及其配件需附有合格证明。如一方对设备、材料及其配件有异议需进行检验，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论，如检验合格的，检验费由持有异议一方承担。检验不合格的，检验费由乙方承担。

第八条 安全施工

（一）乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》及本合同约定。

（二）乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失（包括但不限于第三方向甲方追索的费用、涉诉产生的律师费、诉讼费、鉴定费等所有费用）。

（三）乙方应对施工人员进行质量教育和技术培训，严格执行施工规范和操作规程。

第九条 验收标准及验收方式

（一） 验收标准：

1、工程设计验收标准：以国家设计验收规范及本合同约定技术标准、质量标准为依据进行验收。

2、工程验收标准：由甲、乙双方共同以设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）、说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家施工验收规范和本合同约定工程质量标准为依据进行验收。

（二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表，待甲方及有关单位检查。甲方接通知后两天内到场验收，经验收合格后由甲、乙双方签字确认进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方应通知甲方及时验收，乙方不得自检确认合格后可隐蔽。若隐蔽工程验收合格后甲方提出复查，复查费用由甲方承担。复查结果不合格，返修费及复查费由乙方承担。复查合格工期顺延，复查不合格工期不顺延。

（三）验收方式：

1、工程设计验收方式：甲方收到乙方的项目工程设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）后三天内完成由甲、乙双方进行项目工程的设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）会审，双方书面签字并盖章公章确认。如会审不通过的，甲方有权要求乙方返工整改直至项目质量达到本合同约定的标准为止，并且有权要求乙方按照本合同约定承担违约责任。

2、工程验收方式：工程竣工后两天内，由乙方通知甲方组织有关人员验收，甲方应在接通知后组织有关单位验收。竣工验收合格确定工程内容及质量符合本合同约定质量要求的，双方书面签字并加盖公章确认，同时乙方将消防工程竣工资料一套移交给甲方。如验收不合格的，乙方在限期内返修后进行验收，直至达到本合同约定工程质量标准，由此发生的费用由乙方承担。

- 本合同提前解除的，不免除乙方应承担的项目质量责任。工程设计文件的审查或验收，不减轻或免除乙方应承担的质量责任或依照法律规定应当承担责任。

（六）乙方应按照有关法律法规要求备妥应提交政府有关部门的文件和资料。

第十条 设计变更

（一）甲方认可的设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅白更改。

（二）设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

（三）当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由

乙方承担。

（四）乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。

（五）若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。费用由双方协商确认。

（六）施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认∶

1、设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）和说明文件与工程现场状况不一致时;

2、设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符;

3、设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

（七）乙方必须理解甲方对本工程的投资、成本控制的压力，在不增加乙方成本支出的情况下，为本工程施工所需相关材料及设备要求进行必要变更。

第十条 双方的权利和义务

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。

2、甲方按照本合同约定支付工程款。

（二）乙方的权利义务

1、乙方必须按照经甲方书面确认的设计图纸（含平面图、系统图及施工图等）和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

2、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

3、乙方必须遵守本合同约定，防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

4、乙方对消防电气线路、消防始水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。项目工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。项目工程验收合格并取得         部门消防验收合格意见书后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

5、乙方不得拖欠施工人员工资，如因拖欠工资致使甲方受损的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，损失包括但不限于实际经济损失、工期延误损失、维权产生的律师费、保全费等。

6、乙方应妥善保管承包材料，不使用变质、降质或过保质期的材料。

7、乙方应保管好承包材料的合格证、检验单，以便工程验收向验收方提供。

8、乙方为采购、运输、保管、检验、维修承包材料、施工设备、器具的任何支出均有乙方自行承担。

9、乙方应遵守政府有关管理部门发布关于交通及噪音和文明施工的管理规定，做到文明施工，工完场清。做好施工现场的围蔽工作。

9、严格遵守甲方施工现场的各种管理制度，自觉接受甲方的监督和检查，顾全大局、自觉配合甲方协调好与其它施工队伍的关系。

10、乙方严格按照甲方的施工要求进行文明施工，确保施工安全和第三者安全，对施工人员进行严格管理，不得聘用无资质人员进行施工，乙方需为乙方施工人员购买人身意外险，施工现场所发生的安全问题均由乙方自行承担，与甲方无关。

11、 施工中如发现设计错误或严重不合理时，即以书面通知甲方，乙方应与甲方沟通后立即修正设计，因此造成工期延迟的或造成甲方其他损失，由乙方负责承担违约责任和损失赔偿责任。

12、工程竣工验收后三天内，乙方及其施工人员应撤离。

13、乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业（包括高空作业、电气作业）环境应对作业人员采取劳动保护措施。

14、乙方应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

15、施工期间发生的人身损害和财产损失，由乙方承担全部责任和损失，包括但不限于第三方向甲方索赔的部分、涉诉产生诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

16、由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方及其工作人员、乙方及其施工人员以及第三者人身损害和财产损失，由乙方负责赔偿，包括但不限于第三方向甲方索赔的部分、涉诉产生诉讼费、律师费、鉴定费等费用。

17、乙方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，因此造成甲方损失的，应按照本合同约定承担违约责任。

18、乙方应根据甲方的工期要求，安排充足人员及设备材料组织施工，必要时需增加人员，按期完成施工要求确保工程工期和质量。

第十一条 违约责任、索赔

（一）甲方无正当理由未按本合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，催告期满后，甲方应向乙方支付本合同工程造价总价的2%的违约金。

（二）工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

（三）乙方未按时竣工的或逾期完成任一项工程承包内容的，自每逾期一天，乙方应向甲方支付本合同工程造价总价的5‰作为逾期违约金，逾期达30天，甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方退回所有费用，剩余费用不予支付。乙方支付逾期违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

- （四）由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

- （五）在合同履行过程中发生的下列违约情形，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。乙方未在指定期限内改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担本合同工程造价总价的20％作为违约金。对造成的经济损失进行相应赔偿。本合同有具体约定，则遵照具体约定执行。

- （1）乙方违反合同约定进行转包或违法分包的；

- （2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

- （3）因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的；

- （4）乙方违反约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

- （5）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

- （6）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

- （7）乙方违反本合同任一约定的。

第十二条 争议解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方友好协商处理；

（2）无法协商处理解决的，可向工程所在地人民法院提请诉讼。

第十三条 分包

乙方不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。乙方不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

- 不可抗力

- 因不可抗力因素而导致不能履行合同时（不可抗力因素包括战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化等不可抗力之事件）,应在发生不可抗力之日起7日内以书面形式通知对方不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第十五条 通知送达

双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料，均以本合同载明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当提前三天书面通知对方。以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件寄出当日视为送达。双方均确认合同载明地址为有效送达地址。通知、文件、等材料通过合同载明地址发送的，一方拒签或他人签收不影响送达的生效。

第十六条 其他事项

（一）本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，可另行签订补充协议，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

（二）本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，具有同等法律效力。

（三）本合同自双方法定代表人或其授权委托的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。工程验收合格、竣工结算、付清一切款项后合同自然失效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人：                             法定代表人：

或委托代理人：                           或委托代理人：

签约地址：广州南沙区

签约日期：    年   月   日