招标邀请函

致： 各投标人

科技兴海深蓝智谷园区位于广州市南沙区环市大道西115号，园区临街商铺已有2年空置未使用，商铺屋顶和墙面出现开裂渗水现象，为顺利开展我司运营工作，需对临街商铺楼顶进行防漏改造，对临街商铺进行搭盖单层彩钢瓦。现准备就绪，具备了招标条件，我司拟对外进行邀请招标，选择科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目施工单位。现邀请具备中华人民共和国境内独立法人资格，能够独立承担民事责任的施工单位；营业执照经营范围含有建筑钢结构或钢结构工程行业，注册资金不低于100万元人民币；无发生重大质量安全事故，能保障业主需求的装修公司，参加科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目的投标。

招标人：广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司

投资人：广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司

招标项目名称：科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏

改造项目

评审办法：最低价中标法

投标文件递交截止日期：2020年9月30日10时20分

开标与评审日期：2020年9月30日10时30分

开标地点：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1102室

投标份数：正本1份，副本1份

招标人及投标文件递交地址：广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦1102室，

联系人：徐小姐，电话：020-39099085

广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司

2020年9月27日

科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造（第二次）邀请招标文件

一、招标单位：广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司

投资单位：广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司二、项目名称：科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目

三、招标项目概况、招标要求及工程量清单：

（一）科技兴海深蓝智谷园区位于广州市南沙区环市大道西115号，园区临街商铺已有2年空置未使用，商铺屋顶和墙面出现开裂渗水现象，为顺利开展我司运营工作，需对临街商铺楼顶进行防漏改造，采取搭盖单层彩钢瓦钢结构。现准备就绪，具备了招标条件，我司拟对外进行邀请招标，选择科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目施工单位。

（二）科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍树枝、清楼顶垃圾 | 1、砍掉房上所有树枝、并清走 2、根据现场情况，工程量随实际量方签证确定为实际结算工程量 | 如政府或主管部门不允许砍掉商铺楼顶上所有树枝，甲方负责跟进处理。 |
| 2 | 拆后面女儿墙 | - 拆除商铺后墙女儿墙 - 建筑垃圾清运 - 3、拆除面水泥砂浆压顶、找平 |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | - 后墙墙角排水沟，人工挖沟槽 - 沟底夯实 - 3、人工运土方 |  |
| 4 | 回填方 | - 后墙角沟槽回填土方， - 回填厚度为原有沥青路面下-200， - 打夯机夯实， - 翻斗车运土方， - 5、场内二次运输 |  |
| 5 | 水泥混凝土 | - 后墙角沟槽路面恢复 - C35砼，厚度200 - 3、砼浇筑，抹平、抹光、横纹 |  |
| 6 | 屋面雨水排水管 | - 1、后墙墙角至雨水口Ø110PVC排水管； 2、专用水管胶水粘接； 3、包含连接管件及辅材。 |  |
| 7 | 屋面雨水排水水槽 | - 制作安装 - 镀锌铁皮水槽规格：50000mm*250mm*250mm*5mm；或塑料排水槽。 - 屋面天沟、檐沟坡比i=1.5。 |  |
| 8 | 彩钢瓦屋面 | - 单层彩钢瓦 - 型材屋面 - 镀锌彩色钢板瓦0.6mm厚 426型 |  |
|  |  | 制作安装： - 镀锌C型钢檩条 - 镀锌C型钢规格100mm*40mm*20mm*2 |  |
|  |  | - 制作安装： - 1、50mm角钢制作花架、屋脊制作安装 - 2、要求花架与前后墙固定 - 角钢规格：国标50*50 - 除锈：手扫 - 防锈：二道醇酸底漆，一道醇酸面漆 |  |
| 9 | 辅材 | 管卡、焊条、切割片等等 |  |
| 10 | 小计 |  |  |
| 11 | 税费 | （）％ |  |
| 12 | 合计 |  |  |

四、投标单位的条件：

（一）具备中华人民共和国境内独立法人资格，能够独立承担民事责任；

（二）投标人在广州市南沙区内有常驻机构（不在南沙区内注册，提供个人或公司租赁合同证明文件），营业执照经营范围含有建筑钢结构或钢结构工程行业，注册资金不低于100万元人民币；

五、投标单位报送的资料：

（一）法定代表人证明书和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）企业营业执照的复印件（加盖公章）。

（三）本项目施工方案（加盖公章）。

（四）按招标文件第三条 第二项制作的分部分项工程报价明细表（加盖公章）。

（五）工程报价函（加盖公章）。

六、工程预算及付款方式

（一）本项目最高限价为3.8万元；

（二）本工程完工经甲方验收合格后，乙方向甲方提供工程款申请和开具增值税普通发票，甲方10个工作日内一次性付清工程合同总金额；

- 投标报价：

本项目根据《科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目工程量清单》采取总价包干，包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包风险、包措施费、包运输费、包各项税收及安全责任。

- 废标条件：

（一）投标报价高于最高限价；

（二）投标文件未响应招标文件的要求；

（三）投标书未密封完好、未加盖投标单位公章。

- 工期：

约30个日历天，从签订合同之日起计。

十、合同：

合同文本见附件2。

十一、评标定标原则：按邀请招标文件的要求，经符合性资格审查合格后，最低报价单位中标。

十二、现场考察时间：投标方如需到现场考察，可自行到广州市南沙区环市大道西115号。

十三、投标方应于2020年 9 月30日10:20前将投标书（投标文件密封要求：所有投标文件（技术标与商务标）装订成册，必须封入密封的信封或包装，在封口上贴封条并加盖投标单位的公章。本公司不接受未按规定密封的投标文件。）一式两份递交到广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司（联系人：徐小姐，联系电话：020-39099085），地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1102室。

十四、开标时间：2020年 9月 30日10：30。

附件：1.符合性审查表（样表）

2.投标文件格式

3.《科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目合同》合同文本

广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司

2020年9月27日

0

符合性审查样表页

附件1：投标文件格式

一、封面（格式）

二、投标书（格式）

三、法定代表人证明书和授权委托书原件（加盖公章）。

四、企业营业执照的复印件（加盖公章）。

五、本项目施工方案（加盖公章）。

六、按招标文件第三条 第二项制作的分部分项工程报价表。

七、工程报价函（附件2）。

一、封面（格式）

科技兴海深蓝智谷园区临街商铺

防漏改造工程项目

- 投标文件

本（正本或副本）

投  标  人：               （公章）

投标人地址：

二〇二〇年 九 月

二、投标书（格式）

- 投  标  书

致：

1.我们收到贵方                               的邀请招标文件。经研究，愿以人民币（大写）       元的报价，提供邀请招标文件要求的专项服务，并满足邀请招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果贵方接受我方投标，我方保证按邀请招标文件的要求完成服务工作。

3．如果我方在中标通知书写明的期限内未能或拒绝与你单位签订合同协议书，你单位有权另选中标单位。

4、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的邀请招标文件和中标通知书以及本项目服务方案将构成约束我们双方的合同。

5、我方理解，贵方可选择任何部分或全部项目与投标人签约，接受最低标价的投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

| 投标人地址： 电 话： 传 真： 邮政编码： | 投标人名称： (盖章) 法人代表或授权代表 职务、 姓名（签字） 日 期：2020年 月 日 |
| --- | --- |

备注：投标报价时提交

三、法定代表人证明书（一）

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期：                                    。

附：

营业执照（注册号或统一社会信用代码）：

经济性质：

经营范围：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

单位名称（盖公章）：

日期：     年     月   日

法定代表人授权委托书（二）

- 法定代表人授权委托书

本人        （姓名）是         （投标人名称）的法定代表人，现委托          (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

- 投标人：                      （盖单位章）

- 法定代表人：                      （签字）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                      （签字）

- 身份证号码：                      附身份证复印件

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（正 面）

委托代理人

居民身份证复印件粘贴处

（反 面）

年    月    日

# 四、企业营业执照（复印件加盖公章）

# 五、本项目施工方案（加盖公章）。

# 六、科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目分部分项工程报价明细表（供参考）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍树枝、清楼顶垃圾 | 1、砍掉房上所有树枝、并清走 2、根据现场情况，工程量随实际量方签证确定为实际结算工程量 | m2 | 350 | 如政府或主管部门不允许砍掉商铺楼顶上所有树枝，甲方负责处理。 |
| 2 | 拆后面女儿墙 | - 1、拆除商铺后墙女儿墙 - 2、建筑垃圾清运 - 3、拆除面水泥砂浆压顶、找平 | m2 | 15 |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | - 1、后墙墙角排水沟，人工挖沟槽 - 2、沟底夯实 - 3、人工运土方 | m3 | 6.5 |  |
| 4 | 回填方 | - 1、后墙角沟槽回填土方， - 2、回填厚度为原有沥青路面下-200， - 3、打夯机夯实， - 4、翻斗车运土方， - 5、场内二次运输 | m3 | 6.5 |  |
| 5 | 水泥混凝土 | - 1、后墙角沟槽路面恢复 - 2、C35砼，厚度200 - 3、砼浇筑，抹平、抹光、横纹 | m2 | 14.64 |  |
| 6 | 屋面雨水排水管 | - 1、后墙墙角至雨水口Ø110PVC排水管； 2、专用水管胶水粘接； 3、包含连接管件及辅材。 | m | 25 |  |
| 7 | 屋面雨水排水水槽 | - 制作安装 - 1、镀锌铁皮水槽规格：50000mm*250mm*250mm*5mm；或塑料排水槽。 - 2、屋面天沟、檐沟坡比i=1.5。 | m | 50 |  |
| 8 | 彩钢瓦屋面 | - 1、单层彩钢瓦 - 2、型材屋面 - 3、镀锌彩色钢板瓦0.6mm厚 426型 | m2 | 350 |  |
|  |  | 制作安装： - 1、镀锌C型钢檩条 - 2、镀锌C型钢规格100mm*40mm*20mm*2 | m | 约450 |  |
|  |  | - 制作安装： - 1、50mm角钢制作花架、屋脊制作安装 - 2、要求花架与前后墙固定 - 3、角钢规格：国标50*50 - 4、除锈：手扫 - 3、防锈：二道醇酸底漆，一道醇酸面漆 | m | 约350 |  |
| 9 | 辅材 | 管卡、焊条、切割片等等 | 项 | 1 |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |
| 11 | 税费 | （）％ |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |  |

七、工程标价函

工程报价函

广州南沙科技投资有限公司科技兴海分公司：

我司愿意按照招标文件规定的各项要求，现对科技兴海深蓝智谷园区临街商铺防漏改造项目的总报价为人民币：       元（大写）：                   圆整。

单    位：（盖章）

年    月     日

单层彩钢瓦0.6MM