口岸大厦卫生间翻新工程项目

邀请招标文件

广州南沙国际物流有限公司

2020年 12月29日

第一部分   投 标 邀 请 函

广州南沙国际物流有限公司现对口岸大厦卫生间翻新工程项目进行邀请招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一      一、邀请招标单位：广州南沙国际物流有限公司

二、项目名称：口岸大厦卫生间翻新工程项目

三、项目概况及内容：

（一）项目概况

口岸大厦位于广东自贸区南沙片区海港区块的核心区域，是龙穴岛最具标志性的甲级写字楼。大厦分主裙楼，主楼18层，裙楼4层。主楼部分楼层卫生间自大厦建立以来使用至今，已有十四余年，均出现不同情况的变色腐烂，整体感观较差。广州南沙国际物流有限公司拟对大厦主楼共26间男女卫生间进行翻新改造，包括1楼卫生间的重新设计、3-16楼更换卫生间隔板、洗手台玻璃、安装柜门等，从而使卫生间整体环境得到提升，达到干净、舒适的环境要求。

（二）项目内容

1、口岸大厦1楼卫生间为对外公用卫生间，要求投标方根据用户需求对1楼卫生间出具设计效果图、平面图；要求达到美观、干净、舒适的卫生环境。

2、根据用户需求对口岸大厦3-16楼（除2、7、12楼外）共24间男女卫生间进行翻新；

3、竣工验收合格后2年质保。

四、工期：

合同签订后正式进场施工40个日历天内完成深化设计、施工和竣工验收。

五、投标单位需报送资料（加盖公章）：

1、有效期内的《营业执照》复印件；

2、《投标函》（见附件一）；

3、《口岸大厦一楼卫生间翻新工程分项报价》(见附件二）；

4、《口岸大厦3-16楼卫生间翻新工程分项报价》（见附件三）；

5、口岸大厦1楼卫生间效果图、平面图及1-16楼卫生间施工方案；

以上资料均需盖章，并按顺序合编成一份投标文件。投标文件一式三份，其中正本1本，副本1本。

六、投标报价：

- 本项目最高限价人民币15万元；本项目采取总价含税包干，包一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用。请各投标单位按本项目《投标函》及结合项目状况、自身实力和市场因素进行报价。报价不得超过该项投标的最高限价，否则按废标处理。

- 七、招标信息发布及结果公告网站：

广州南沙资产经营集团有限公司官网（http://www.gnao.com.cn）。

八、付款方式：

中标单位完成施工并验收通过后，邀标方在收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付合同承包金额的95%；剩余5%将在保修期满且收到等额合格的增值税专用发票之日起10个工作日内支付。

九、开标安排：

- 开标时间：由邀标方另定。

2、投标单位无需到现场开标。

3、联系人：赖工，咨询电话：020-39058815。

第二部分  投 标 人 须 知

一、说明：

（一）投标前，投标人必须仔细阅读招标文件。若投标人认为招标文件有模糊或不清之处，立即与广州南沙国际物流有限公司进行联系。

联系人：赖工   联系电话：020-39058815

联系地址：广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部

（二）投标人应承担其制作效果图、施工方案与递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，邀标方将不对上述费用负任何责任。

（三）项目内容：

1、口岸大厦1楼卫生间为对外公用卫生间，要求投标方根据用户需求对1楼卫生间出具设计效果图、平面图；要求达到美观、干净、舒适的卫生环境。

2、根据用户需求对口岸大厦3-16楼（除2、7、12楼外）共24间男女卫生间进行翻新；

3、竣工验收合格后2年质保。

（四）用户需求包括但不限于以下内容：

1、根据邀标方的要求出具口岸大厦1楼卫生间翻新后的设计效果图及平面图，1楼卫生间需满足对外公用功能及形象，1-16楼卫生间施工方案；

2、要求拆除原有卫生间隔板，重新安装具有防水防潮功能的新隔板（不锈钢包边含不锈钢配件）；

3、要求对小便池原有隔板进行拆除，重新安装具有防水防潮功能的新隔板（不锈钢包边含不锈钢配件）；

4、要求加装具有防水防潮功能的洗手台柜门柜体；

5、要求拆除原有水银镜，重新安装具有防雾功能的水银镜；

6、要求拆除卫生间原有筒灯，加装新的LED筒灯；

7、加装LED防雾洗手台镜前灯；

8、垃圾清运等；

二、投标人资格要求：

（一）投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照。营业执照范围应包括：建筑、施工、装修、安装工程等。

（二）投标人在招标公告后3个工作日内与邀标方进行用户需求沟通并到南沙龙穴岛口岸大厦现场勘查（费用自理）。

现场勘查联系人：赖工   联系电话：020-39058815

三、投标文件的递交：

（一）在投标时，投标人应视为已检阅过招标文件，且同意严格招标文件中所要求的条款。

（二）所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标单位的公章。在信封或包装的封面上写明：

项目名称:

投标人名称：

本公司不接受未按规定密封的投标文件。

（三）本公司对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（四）本公司不接受电报、电话、电传、传真投标。

四、投标截止日期：

（一）投标截止时间：2021年1月7日上午10时。投标文件应于本公开文件中规定的截止时点前递交到邀标方，在截止时点后递交无效。

（二）投标文件递交地点：广东省广州市南沙区龙穴岛口岸大厦7楼运营发展部，联系人：赖工，电话：020-39058815。

五、投标评审：

（一）投标文件符合性审查

对投标文件进行符合性审查，若符合要求，则进入下一阶段评审；若不符合要求，则不得进入下一阶段评审。
   （二）本项目采用综合评分办法，综合考虑价格、施工方案、设计效果等，从通过符合性审查的投标人中按计分办法给出相应的综合评分（见附表《口岸大厦卫生间翻新工程项目综合评分表》）。评标委员会将按 “公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向邀标方报告评审意见，推荐综合得分由高至低排序的前1～3名为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

（三）邀标方有权利拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标书。

六、投标的修改：

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知本公司，投标截止后不得修改其投标。

七、投标有效期:

（一）投标书应在截标30天内保持有效。投标有效期比规定时间短的，将被视为非响应而予以拒绝。

（二）特殊情况下在原有投标有效期截止之前，邀标方可征求投标人同意延长投标有效期。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书。

八、选取结果:

（一）评标小组将按本项目中《口岸大厦卫生间翻新工程项目综合评分表》上内容对投标文件进行评价和比较。

（二）实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1.无有效营业执照;

2.未按要求提供相应资料的;

3.其他情况不满足招标文件要求;

4.投标有效期不足的;

5.未按要求密封的投标文件。

九、计分方法（100分）：计分办法细则详见附件《口岸大厦卫生间翻新工程项目评分表》。

十、对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，评标小组有权要求投标人予以澄清。

十一、 授予合同:

（一）授标范围

邀标方保留在授标之前宣布招标无效的权利，并将不对受影响的投标人承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释。

（二）中标通知书

在投标有效期期满之前，邀标方将用邮件通知中标的投标人（简称中标人）中标。无论双方有无签订正式的合同，中标通知书将是邀标方和中标人签订合同的一个组成部分。此中标通知书将视同邀标方和中标人签订的合同，并具有同等法律效力。

（三）签订合同

中标人必须与邀标方签订由邀标方所准备的合同。

十二、 招标单位不接受非中标单位查询和解释。

- 第三部分   投 标 文 件 格

投 标 函

致：广州南沙国际物流有限公司：

根据贵公司的                     （项目名称），现提交投标文件正本 1份和副本 1份，并做出如下承诺：

- 我司已完全理解并接受《邀请招标文件》和修改文件（如有）的全部内容，完全理解招标项目的范围和内容，愿意以人民币XXXX        元（大写                      ）的含税包干总价（包括口岸大厦一楼卫生间设计及翻新费用、3-16楼卫生间翻新费用（具体见《口岸大厦一楼卫生间翻新工程分项报价》、《口岸大厦3-16楼卫生间翻新工程分项报价》）、一切税费以及明示或暗示的所有一切风险、责任和义务等所有费用）承包口岸大厦卫生间翻新工程项目，项目规定完成的时间和质量达到招标单位要求。

2、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1)我方将按招标文件的规定履行协议责任和义务。

(2)我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权力。

(3)我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前，本投标文件始终对我方具有约束力；如果中标,本次招标文件和本投标文件将作为协议的附件。

(4)我方同意向邀标方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料。

(5)一旦我方中标,我们愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

(6)我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

(7)我方完全理解贵公司有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我们完全理解贵公司无向未中标人解释未中标理由的义务。

(8)我方完全理解贵公司不一定以最低价确定中标单位。

(9)我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵公司提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时，我们承诺：我们如果有上述行为的话，我们将无条件承担贵公司相关的调查论证费用。

(10)与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标单位名称：

公    章：

日  期：

附件二：分项报价表一

| 口岸大厦一楼卫生间翻新工程分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 材料型号/规格/性质 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 税金 （元） | 含税合计 （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 不含税总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 税金合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 含税总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一楼卫生间由投标单位自己按设计效果图纸填报所用到材料、数量、单价、税费等一切明里暗里费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件三：分项报价表二

| 口岸大厦3-16楼卫生间翻新工程分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税单价（元） | 税金 （元） | 含税合计 （元） |
| 1 | 拆卫生间原有旧隔断板、旧玻璃镜子 |  | 平方 | 178 |  |  |  |  |
| 2 | 安装卫生间新隔断板 | 防水、防潮 | 平方 | 178 |  |  |  |  |
| 3 | 更换小便池隔断板 | 防水、防潮 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 4 | 洗手台加装柜门柜体 | 防水、防潮 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 5 | 更换洗手台水银镜 | 防雾 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 6 | 更换卫生间筒灯 | LED | 套 | 130 |  |  |  |  |
| 7 | 更换洗手台镜前灯 | LED防雾 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 不含税总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 含税总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

投标人应根据邀标方要求以及工程量对3-16楼卫生间翻新工程费用进行分项说明。分项报价表的内容包括但不限于项目内容、收费明细（如材料材质、规格、数量、人工费用、其他等）、不含税价格、税率、含税总价等。分项报价表一和分项报价表二的含税总价合计金额应与《投标函》里投标总价一致。

附件四

口岸大厦卫生间翻新工程项目综合评分表

投标人：                              评标人：

本次项目采用综合标价法的评审方法， 总分100分，其中技术标占60%，商务标占40%。评分标准如下：

| 评分项目 | 评审项目 | 评审办法 |  | 总数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 | 1楼卫生间设计效果 | 设计效果图是否符合口岸大厦甲级写字楼风格、独特创新和理念。 | 该项按设计效果的优劣进行打分，最高得分不得超过30分，最低得分不得低于0分。 | 30 |  |
|  | 实施方案 | 根据项目实际情况制定项目方案（考包括实施方案的合理性、材料性质的合理性、施工组织的科学性） | 该项按方案的优劣进行打分，最高得分不得超过20分，最低得分不得低于0分。 | 20 |  |
|  | 售后服务 方案 | 根据邀标方要求制定售后服务方案（考核包括售后方案是否贴合实际，是否有针对性以及质保期） | 该项按方案的优劣进行打分，最高得分不得超过10分，最低得分不得低于0分。 | 10 |  |
| 商务评分 | 报价 | 所有投标人报价的最低值为基准价，报价等于基准价得40分。报价与基准价相比较，差率每高1%扣0.5分，扣分最高不超过40分。非整百分比差率采用插入法计分,保留小数点后两位,差率=(投标报价-基准价)/基准价。 |  | 40 |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |

附件五：

| 投标文件符合性审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：口岸大厦卫生间翻新工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审项目 单位 |  |  |  |  |
| 1 | 投标文件密封性完好 |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件（加盖公章）。 |  |  |  |  |
| 3 | 有提供口岸大厦1楼卫生间效果图以及平面图（加盖公章） |  |  |  |  |
| 4 | 有提供1-16楼卫生间施工方案（加盖公章） |  |  |  |  |
| 5 | 有提供投标函（加盖公章） |  |  |  |  |
| 6 | 有提供分项报价表一和分项报价表二（加盖公章） |  |  |  |  |
| 7 | 不超最高限价 |  |  |  |  |
| 8 | 评审结论 |  |  |  |  |

注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

- 表中全部条件满足为通过。

- 评委签名：

日期：    年  月  日