南伟码头港池及进港航道疏浚维护项目

招标文件

- 招标人：广州南沙港口开发有限公司

- 项目管理单位：广州南沙港口开发有限公司

三、项目名称：南伟码头港池及进港航道疏浚维护项目

- 招标项目概况、招标内容及其他要求:

（一）、项目概况：

随着南伟码头业务量持续发展，靠泊码头的大型船舶频繁，为满足南纬码头的正常生产及安全需要，须对港池海域进行疏浚维护。

（二）、招标内容：

南伟码头1#主泊位及港池进港航道疏浚维护项目。

1、工作内容

维护范围为：1#主泊位，从9#桩起至16#桩，长约180米，宽50米，进行维护性疏浚-10米；据估算，主泊位对开海域水深到-9.5米；施工控制单价为23元/m³，合计总费用不超过50万元。

2、工程质量要求：

合格。

（三）、其他要求：

1、本项目为综合单价合同，合同价款包括但不限于人工费、仪器仪具使用费、办公费、住宿费、交通费、税金、保险、利润。

2、如需察看工程现场，各投标人可自行前往现场查看。考察现场的一切费用（包括前往现场的交通工具等）和安全由投标人自理。

3、施工需根据甲方实际生产情况进行，以第三方测量数据为结算依据。

4、由于项目水深施工设计要求，建议投标人使用2000吨以下级别耙吸工程船作为主要施工船舶。

五、投标单位资质等要求：

1、中华人民共和国境内注册的独立法人；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

2、具有相关行业行政主管部门颁发的港口与航道工程施工相关资质。

六、工期：由中标日期起到2021年12月31日。

七、投标单位报送的资料：

（一）、营业执照的复印件（加盖公章）。

（二）、法定代表人证明书和委托授权书原件（附件1）。

（三）、报价书（附件2）。

（四）、投标报价：投标人以综合单价进行报价。同时投标人应该现场实地勘察。投标人报价超过23元/m³的按废标处理。

（五）、投标人需提供施工船舶资料作为投标依据，相关船舶需实际完成项目施工。

九、付款方式：

1、首期工程款：签订工程合同，待工程完成80%时，付工程款50%。

2、二期工程款：待工程竣工验收，并取得第三方验收合格后，付清工程款尾款。

3、本项目设中标保证金￥300000元（中标单位需于双方签订合同前一次性支付，工程竣工验收合格后，归还保证金给中标单位）。中标单位需按照提供的船舶资料进行施工，如中标单位不按合约规定的施工范围施工、超出约定施工期限及不使用约定的施工船舶施工等，项目管理单位有权扣留保证金。

十、承包方式：

本项目采用综合单价包干，投标单价最高限价为23元/m³，工程量按实计算。

十一、投标文件的密封和标记

1、投标文件应进行包装、加贴封条，并在封口处加盖投标人单位章。

2、投标文件封套上应写明“招标人名称：广州南沙港口开发有限公司南伟码头港池及进港航道疏浚维护工程投标文件”。

十二、投标文件的递交

投标方应于2021年5月13日（星期四）下午2:30将投标文件递交到南沙区进港大道587号港口大厦2楼会议室。

联系人：温丽蓉

联系电话：020-84688488

十三、开标时间和地点

招标人于2021年5月13日（星期四）下午2:30在南沙区进港大道587号港口大厦2楼会议室公开开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

十四、评标定标原则：按招标文件要求，投标单价超过投标最高限价的，则按废标处理。经资格审查合格后进行评标，本次招标采用综合评标法，综合评分最高者中标。若开标出现综合分最高且相同的两个或两个以上投标单位，则按价格部分得分高者中标。

十五、经评审有效的投标单位不足3名时为招标失败。

附件： 1、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；

  - 报 价 书；

  - 符合招投标资质审查表；

  - 《 商务条款偏离表》；

  - 《评标定标规则》；

  - 《综合评分表》；

  - 《综合评分汇总表》。

广州南沙港口开发有限公司

2021年5月11日

附件1：       法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式）

企业法定代表人证明书

（　  ）第　号

现任我单位　   　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：180日历天

附：法定代表人（负责人）性别：年龄：身份证号码：

注册号码：　                    　　企业类型：    企业

经营范围：  　               等

单位：                      （盖章）

年 月  日

………………………………………………………………………

企业法定代表人授权委托书

（　  ）第　号

兹授权　　为我方委托代理人，其权限是：以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

有效期限：180日历天

附：代理人性别：年龄：身份证号码：

注册号码：                    　企业类型：      企业

经营范围：                       等

法定代表人（负责人）：　　　          （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年    月  日

附件2：

报 价 书

| 序号 | 项 目 内 容 | 投标综合单价（元/m³含税） | 工期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南伟码头港池及进港航道疏浚维护工程 |  |  |  |

附件3：

符合招投标资质审查表

项目名称：南伟码头港池及进港航道疏浚维护                                                           2021年   月   日

| 序号 | 评审项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明书和委托授权书原件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业执照的复印件 （加盖公司公章） |  |  |  |  |  |
| 3 | 《报价书》（附件一） （原件） |  |  |  |  |  |
| 4 | 《报价书》单价是否低于限价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件密封性是否完好 |  |  |  |  |  |
| 评审结论 | / |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、评审时评委对投标人是否满足要求，应逐条标注评审意见，“是”标记为“Ο”，“否”标记为“×

2、评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”。

3、对结论为“不通过”的，要说明原因。

附件：4

商务条款偏离表

| 序号 | 评审项目 |  |  | 投标文件的商务条款 | 投标文件商务条款对应偏离情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 1 | 投标价 | 有效报价 |  |  |
|  |  | 2 | 税率 | 开具增值税专用发票 |  |  |
| 二 | 商务部分 | 1 | 施工工期 |  |  |  |
| 三 | 技术部分 | 1 | 配备设备 |  |  |  |

备注：1、投标人的商务条款的具体内容详见招标文件；

- 招标文件商务条款对应偏离情况栏用“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”表示，出现“正偏离”或“负偏离”的须进行情况说明；

法定代表人或授权代表人签名（盖章）：

2021年  月  日

附件5：

评标定标规则

一、评标办法

本次评标采用综合评标法进行评标，即按招标文件的要求，对投标文件进行符合性审查。经符合性审查合格后，按综合评分细则进行评分。以综合评分最高者中标的原则，由高至低的顺序推荐候选中标单位。

二、符合性审查

由评委使用《符合性审查表》对投标文件进行符合性审查。即投标单位符合招标文件资质要求、报价（含税）不超过最高限价及投标文件密封性等进行符合性审查。全部条件满足通过,才能通过符合性审查。

三、综合评分细则

经过符合性审查后，由评委使用《综合评分表》对投标文件进行综合评分。

四、评分统计

最终评标得分：用《综合评分汇总表》以各评委评出的实际得分去掉一个最高分和最低分，其余得分的算术平均值为各投标单位的最终评标得分。

评分细则如下：

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 | 商务部分：10分 技术部分：50 分 投标报价：40 分 |  | 100分 |
| 2 | 商务部分评分标准 | 工期 | 施工工期为15日历天，得 10分；以施工工期15天日历天为基准，每迟交 1 天扣 1 分，直至 0 分。 | 10 |
| 3 | 技术部 分评分 标准 | 配备设备 | 根据投标人为本项目配备的挖泥船和泥驳、船机设备等情况进行综合评价，优秀：（施工单位自有2000吨以下级别耙吸工程船）40-50分；良好：20-40分；一般：0-20分。 注:需提供相关证明材料复印件加盖投标人公章。 | 50 |
| 4 | 投标报价评分标准 | 计算方式 | - 评标基准价的确定: 评标基准价Bx=所有有效投标人的评标价格(设为Ax)的最低价 有效投标人:是指通过资格符合性审查和投标价有效的合格投标人。 评标价格:是指有效投标报价经算术性修正、计算投标声明和评标价格调整之后的价。 - 偏差率的确定: 评标价格偏差率= (Ax-Bx) /Bx×100%; 注:偏差率计算结果保留小数点后3位(四舍五入)。 - 价格评分计算办法: ①如果投标人投标报价>评标基准价，得分=40-偏差率×100× E1；结果保留小数点后1位（四舍五入） ②如果投标人报价＝评标基准价，得分=40 其中： E1=0.5 | 40 |

| 附件6： 综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南伟码头港池及进港航道疏浚维护项目 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标单位 评分项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 总价 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （0-40分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分评分标准 | 施工工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术部 分评分 标准 | 配备设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注释：评分细则详见附件5。 评委签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7：

综合评分汇总表

项目名称：南伟码头港池及进港航道疏浚维护项目

| 序号 | 评委 | 单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 评分 | 评分 | 评分 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 最终评标得分 |  |  |  |  |
| 排名 |  |  |  |  |

最终评标得分：以各评委评出的实际得分去掉一个最高分和最低分，其余得分的算术平均值为各投标单位的最终评标得分。

评委签名：

日期：   年   月   日