广州南沙经济技术开发区工业公司

实训基地防水补漏

招标公告

我司拟对实训基地防水补漏服务进行采购，经研究决定，就“实训基地防水补漏”项目进行邀请招标，拟采取邀请招标方式以综合评分的方法确定上述项目服务单位。

若有意向参加本项目投标的单位，请于报名截止时间前投递本公告回执（须盖投标人公章）至广州市南沙区环市大道中富汇居5号楼503室或通过邮件发送至67011615@qq.com。截止时间后将不再接受报名。有效响应回执视为参加该项目投标的有效报名凭证，报名成功的投标人可参加该项目投标。

招标文件在广州南沙资产经营集团有限公司网站自行下载。

报名截止时间：2021年 6月7日上午10:00前

投标文件响应截止时间：2021年 6月10日下午2:30前

开标与评审日期：2021年 6月10日下午2:30

开标地点：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼401室

投标份数：报价一览表1份，正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼503室

业务联系人：黎先生   联系电话：020-84986332

招标联系人：朱小姐   联系电话：020-84688168

广州南沙经济技术开发区工业公司

2021年6月3日

回  执

我方已收到广州南沙经济技术开发区工业公司实训基地防水补漏项目的投标邀请，确定：

- 参加本项目投标。

- 不参加本项目投标。

（请在□划√并盖章确认再回传）

(盖章)

年   月   日

广州南沙经济技术开发区工业公司

实训基地防水补漏项目

招标文件

广州南沙经济技术开发区工业公司

二〇二一年六月

广州南沙经济技术开发区工业公司

实训基地防水补漏项目

招标人：广州南沙经济技术开发区工业公司

项目名称：实训基地防水补漏项目

评审办法：综合评分法

投标文件响应截止时间：2021年 6月10日下午2:30前

开标与评审日期：2021年 6月10日下午2:30

开标地点：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼401室

投标份数：正本1份，副本2份。

投标文件递交地址：广州市南沙区富汇商业办公楼5号楼503室

联系人：朱小姐

联系电话：020-84688168

致投标人：

我司拟对实训基地防水补漏项目进行服务单位采购，拟通过邀请招标方式，采用综合评分法确定专项服务单位。项目信息如下：

- 一、项目名称：实训基地防水补漏项目

- 项目最高限价：968642.96元（包干含税）

- 本项目为包干总价工程，包括所需的场地清理平整、按施工工艺要求完成的各项措施投入、材料费用、人工机械及安全措施费、高温补贴、税费、施工人员安全保险费用等。

- 服务期限：25个日历日

- 四、项目要求：

- 1、天面防水补漏：按照发包单位施工工序要求完成主楼、办公楼和配电房三处物业天面的防水补漏工程，施工面积约4000m²。

- 2、墙身立面防渗涂新：排查指定物业外墙空鼓开裂部位，并按要求重新修复作防渗处理，对指定物业外墙整体喷涂耐水性离子漆（两遍），施工面积约4200m²。

- 3、窗台防水：根据窗台受损程度实行分级修复，渗漏严重部分实行打拆重新修复，渗漏程度较低的，直接在表层涂刷防水涂料，约552米。

- 4、损窗维修：排查存在损坏问题的玻璃窗并进行更换，松动不牢固的重新加固；窗框锈迹严重的，采用低浓度盐酸除锈清洗翻新。

- 5、安装天面排水管：Φ110   PVC排水管16条，总长度320米。

- 6、安全文明施工，严防施工作业生产事故；

- 7、基础保质期要求两年或以上；

- 8、项目启动前，所有施工人员必须购买安全保险，进场前向招标人出示施工人员合同约定工期内有效的保险单资料。

- 五、项目规模：防水补漏面积约4000㎡，外墙喷涂面积约4200㎡，窗台防水涂刷552㎡，安装排水管长度320m²。

- 六、验收标准：按照现行工程质量规定，必须达到合格或以上标准（包括但不仅限于《屋面工程质量验收规范》GB50345—2012 标准）。

- 七、付款方式：

- 1.双方签订合同后，支付合同总额的20%款项，完成天面防水工程后支付合同总额的30%款项，完成墙面补漏及窗台修复后支付合同总额的30%款项，完成整体工程后支付合同总额的17%款项，质保期满后支付剩余合同总额的3%款项。(具体付款方式以双方最终签订合同为准）

- 2.本项目须开税率为9%的增值税专票。

- 八、参加投标单位资格要求

- 1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；

- 2.经营范围须为防水防腐保温工程或建筑防水工程，或建筑结构防水补漏；

- 3.本项目不接受联合体共同投标，不接受以自然人投标；

- 4.法律、行政法规规定的其他条件。

九、对投标文件的要求

- （一）投标文件必须包括以下资料：

- 1.投标报价书；

- 2.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

- 3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书），附受委托人身份证复印件；

- 4.投标人有效投标人营业执照复印件；

- 5.自2018年1月至今，完成防水补漏项目的经验证明资料，如合同委托书关键页复印件、验收合格证明复印件等；

6.投标人项目服务团队简介，需载明项目服务团队人员组成及分工方案，如人员具备项目相关的安全或资质证书等，需附上证件复印件；

- 7.项目施工方案。

（二）其他资料

投标人可参照附件二综合评分表的评分细则，提供相关证明资料。

（三）其他投标人认为需要提供的资料。

（四）投标文件应符合以下要求：

1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；

2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；

3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；

4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；

5.所有资料均需加盖公司公章；

6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。

十、投标人须知

（一）投标人一旦成交，双方将严格按照成交价格签订、执行服务合同；

（二）各投标人应本着长期合作、专业服务的精神，以优惠的价格投标，但亦应严格保证业务质量；

（三）投标人未按本招标文件规定所投的投标文件无效。无论成交与否，各投标文件及相关资料恕不退回，由招标人存档备查，招标人将对投标人资料予以保密；

（四）不论结果如何，投标人均需自行承担所有与编写和递交投标文件相关的所有参与过程中的全部费用；

（五）招标人有权在招投标期间内的合适时间发布澄清及参考文件；

（六）招标人在规定的截止时间前，可以对招标文件进行修改，并以书面形式通知投标人，投标人应立即以书面形式回复确认收到修改文件。

十一、投标评审

（一）评标办法：综合评分法

按本招标文件的要求，经资格审查后，根据企业情况、项目组织架构、项目施工方案、售后服务、服务报价五项评分内容，按评分标准评标，按总分得分由高到低排名，得分最高单位为第一中标候选人，得分第二高单位为第二中标候选人，如此类推。如果出现得分相同情况，则以售后服务项得分高者为中标候选人。如售后服务项得分也出现相同情况，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

（二）中标公示及中标通知书

投标结果公示结束后，如无异议，排名第一的中标候选人为本项目中标人。招标人将及时向中标人发出中标通知书。

（三）合同谈判与签订

中标人应该在中标通知书中载明的时间内与招标人商谈有关事宜并签订合同。

- 关于合同约定

- （一）关于验收标准及验收方式

1.验收标准：符合合同约定的标准，且与合同使用目的一致。

2.验收方式：中标人完成全部承揽内容后5个工作日内，双方指定联系人按照合同约定验收标准等进行验收。验收无误后，双方指定联系人共同在验收单上签名确认并加盖公章。验收合格后，并不免除中标人因工作成果缺陷等质量原因所应承担的损失赔偿等法律责任。验收过程中，如招标人发现中标人提供的承揽内容或工作成果出现质量问题等其他不符合合同约定的，招标人有权在发现上述问题后向中标人提出，中标人应在收到招标人意见后3日内向招标人修理承揽内容或工作成果或重作符合合同约定标准承揽内容，重新交付新的工作成果。同时，招标人付款时间可以相应顺延，无需承担任何法律责任，且中标人按照合同约定承担违约责任。

（二）关于保修期

保修期内，中标人在接收到招标人的通知之时起3小时内响应招标人的需求，且3日内免费完成招标人所需的维护、修理、重作工作。

如中标人未按照本条约定期限内响应招标人需求或未按照本条约定期限内完成保修工作的，招标人可以委托第三人提供维修、修理、重作等，由此发生的费用由中标人承担。

（三）关于招标人的权利义务：

在工作期间，招标人有权对中标人进行必要的监督检验。招标人有权按照合同约定支付报酬。

（四）关于中标人的权利义务：

中标人有权要求招标人按照合同约定支付报酬。中标人应保证其提供材料、设备或完成承揽内容或交付工作成果未侵犯第三人的合法权益，如因中标人其提供材料、设备或完成承揽内容或交付工作成果侵犯第三人的合法权益，导致合同约定承揽内容或工作成果需要进行重作的，中标人应无偿为招标人重作承揽内容，且因此产生侵权责任由中标人自行承担（包括但不限于第三人向招标人追偿的费用、鉴定费、财产保全费、诉讼费、律师费等所有费用）。

中标人应在承揽合同工作过程中，中标人及中标人工作人员应做好安全保护措施，保障招标人及其工作人员、中标人及其中标人工作人员、第三人的安全。中标人应在承揽合同工作过程中造成招标人及其工作人员、中标人及其中标人工作人员、第三人人身损害和财产损失的，由中标人自行承担全部责任和损失（包括但不限于第三人向招标人追偿的费用、保全费、鉴定费、律师费、诉讼费等）。

中标人应为其工作人员购买工伤保险及商业保险。中标人工作人员在工作过程中发生工伤或人身损害的，由中标人承担全部责任和损失（包括但不限于第三人向招标人追偿的费用、保全费、鉴定费、律师费、诉讼费等）。

未经招标人书面同意，中标人不得将合同项下的权利和义务部分或全部转让给第三人。

中标人应采取安全防护措施，避免工作时对周边的建筑物和构筑物造成损害。

（五）关于争议解决

因承揽工作成果的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论，承揽工作成果符合合同约定承揽要求及验收标准的，鉴定费用由双方共同承担，承揽工作成果不符合合同约定承揽要求及验收标准的，鉴定费用由中标人承担。

甲、乙双方因合同履行产生争议的，由合同双方协商解决；协商不成的，任何一方可向广州市南沙区人民法院提起诉讼。

- 十三、招标人对本次招标活动及相关的文件资料拥有最终的解释权。

广州南沙经济技术开发区工业公司

2021年 6月3日

附件：

一、符合性审查表

二、评分办法

三、投标文件的组成

四、参考格式

附件一：符合性审查表

《符合性审查表》

项目名称：

| 编号 | 审查项目 投标人名称 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件密封性好。 |  |  |  |
| 2 | - 投标资料齐全，包括：1.投标报价书；2.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；3.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书），附受委托人身份证复印件；4.投标人有效投标人营业执照复印件；5.自2018年1月至今，完成防水补漏项目的经验证明资料，如合同委托书关键页复印件、验收合格证明复印件等；6.投标人项目服务团队人员简介，需载明项目服务团队人员分工方案；7.项目服务方案。 |  |  |  |
| 3 | 投标文件符合要求：1.投标文件一式三份（一份正本，两份副本）；2.投标书须加盖公章，并装订在投标文件封面；3.所有资料须密封，在密封封口处附法人代表或其授权人签名并加盖投标人单位公章；4.如非法人代表参加开标会，开标前须单独投递授权委托书；5.所有资料均需加盖公司公章；6.文件正本应使用不褪色的墨水书写或打印，字迹清晰可辨，任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由法定代表人或其授权人在改动处小签或盖法人章。 |  |  |  |
| 4 | 参加投标单位符合资格要求：1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；2.经营范围须为防水防腐保温工程或建筑防水工程，或建筑结构防水补漏；3.本项目不接受联合体共同投标，不接受以自然人投标；4.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| 5 | 投标报价不得高于限价，符合招标文件25个日历日的服务期限要求，符合两年或以上基础保质期要求。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”、“不通过”。

2、符合上述情况的打“○”，不符合的打“×”。

3、出现一个“×”的结论为“不通过”，全部为“○”的结论为“通过”。

评审人员签名：                                   日期：

附件二：评分办法

评分办法

| 项目 | 基础分 |  | 分项内容 | 要 求 | 投标人 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 单项 |  |  |  |  |
| 企业情况 | 16 | 8 | 服务经验 | - 自2018年1月至今，具有项目金额在15万以上的防水补漏项目经验，且项目地点且在广东珠三角地区（指广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门九个城市）的： - 每提供1项项目经验资料，并且能同时提供各项目验收合格证明及各项目业主评价报告的，得2分； - 每提供1项项目经验资料，并且能提供各项目验收合格证明或项目业主评价报告的，得1分； - 只提供项目经验资料，但不能提供验收合格证明或项目业主评价报告的，不得分； - 同一项目不重复得分，本项目最高得8分。 |  |  |
|  |  | 6 | 资质证书 | 取得防水防腐保温工程专业承包资格二级证书得2分， 取得防水防腐保温工程专业承包资格一级证书得3分； 取得建筑防水工程专业承包企业资质三级证书得2分， 取得建筑防水工程专业承包企业资质为二级证书得3分。 既具有防水防腐保温工程又具有建筑防水工程专业承包资质的，最高得高6分。 |  |  |
|  |  | 2 | 常驻 服务机构 | 注册地在广州市南沙区或在南沙区有固定常驻服务机构2分，没在南沙设点的不得分（提供办公场地证明） |  |  |
| 项目组织架构 | 16 | 3 | 组织架构及人员配置 | 为本项目设计的组织架构及人员分工清晰的得3分，仅提供人员名单，但分工情况不清晰，不得分，不提供资料不得分。 |  |  |
|  |  | 5 | 项目人员 要求 | - 1.项目责任人具有建筑二级建造师资格（获得《中华人民共和国二级建造师执业资格证书》）得3分； - 2.项目技术负责人具中级（工程师）以上职称(获得专业技术资格证书）的得2分； |  |  |
|  |  | 8 | 施工人员 安全证件 | 提供至少四名具有高空作业证件的施工人员及证件复印件（须提供特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台查询截图或打印资料）得8分，少于四个或没有提供的不得分。 |  |  |
| 施工方案 | 28 | 8 | 整体服务方案 | 根据项目现场交底要求，提供为完成本项目的整体施工服务方案，包括：1、完成本项目的保证工程质量措施；2、施工过程质量保证措施；3、质量保证和质量服承诺等完整施工服务方案的得8分，服务方案不完整的或缺项的相对扣减每一项2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 7 | 施工 进度计划 | 提供完整的施工进度计划书的得2分，施工进度计划能控制在23（含）-25（含）个日历日以内完成的，得3分； 施工进度计划能控制在18（含）-22（含）个日历日以内完成的，得5分。 本项最高得分为7分，没提供施工进度计划书的不得分。 |  |  |
|  |  | 13 | 安全保障 | 1.项目安全责任人经过正规安全培训并考核合格，持有有效《安全员》B证或以上的，负责施工现场一切安全监管工作的，得3分； - 2.施工前为项目负责人及施工人员开展安全培训的得3分； - 3.根据本项目特点配备足够且符合有关要求的防护装备和劳动保护用品的得3分； - 4.为本项目制定应急事故处置方案的得1分； - 5.在本项目施工前为施工人员购买责任保险的得3分。 - 以上各个项目需提供相关证明文件或方案计划资料，每少一项本项皆不能得分。 |  |  |
| 售后 服务 | 24 | 24 | 本项目基础质保期为两年，提供质保期为两年的不得分；提供质保期超出两年部分的，每增加半年得3分，本项最高得24分。 |  |  |  |
| 服务 报价 | 16 | 16 | 各投标人有效报价的平均值为参考价，报价等于或在参考价正负2%（含）以内的，得16分；每高于参考价2%的，扣1.5分；低于参考价2%的，扣1分（百分比保留小数点后两位计算；扣分以16分扣完为止）。 |  |  |  |
| 得分 合计 | 100 |  | 项目服务内容 |  |  |  |

附件三:投标文件的组成

一、投 标 文 件 的 组 成

- （一）委托资料，如非法人代表参加开标会，须单独递交：

- 1.有效的法定代表人证明书原件及法人身份证复印件；

- 2.授权委托书原件（若非法定代表人签署投标书），附受委托人身份证复印件；

（二）投标文件封面（须张贴在报价一栏表、正本、副本的密封袋面，并在封面上加盖公章）

（三）价格部分

报价一览表一份（须单独封装文件册）。

（四）正本一份，副本两份（正本与副本须分别单独封装文件册并加封条），需包含以下资料：

- 1.投标人有效投标人营业执照复印件；

- 2.自2018年1月至今，完成防水补漏项目的经验证明资料，如合同委托书关键页复印件、验收合格证明复印件等；

3.投标人项目服务团队人员简介，需载明项目服务团队人员分工方案，如人员具备项目相关的安全或资质证书等，需附上证件复印件；

- 4.项目服务方案；

5.其他资料，投标人可参照附件二综合评分表的评分细则，提供相关证明资料；

6.其他投标人认为需要提供的资料。

注：请投标人根据以上文件组成要求，按顺序制作响应文件（可参考以下投标文件格式），并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

二、投 标 文 件 格 式

（一）投标文件封面：

广州南沙经济技术开发区工业公司

实训基地防水补漏项目

投标文件

□报价一览表

□正本

□副本

项目名称：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 电 话：

日       期：        年     月     日

（     年     月     日      时     分）之前不得启封

(二） 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 | 投标报价（单位：元/年） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |

注：1.报价为项目累计总费用（含税价格），且不高于本项目限价；

- 2.投标人必须以人民币报价，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 3.投标投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式；

- 4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月

（三）授权委托书

授权委托书

致：广州南沙经济技术开发区工业公司

兹授权             （身份证号：                        性别：        ，年龄：       ，职务：          ，联系电话：                ）我方办理本次项目事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

说明：

1、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2、有效期限：与投标函约定的递交投标文件的有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

3、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件（正、反面）

（四）法定代表人证明书及法人身份证复印件

法定代表人身份证明

（姓名），身份证号：                           ，性别：       年龄：      ，职务：          ，是    （投标人名称）            的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位章）：

年    月     日

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件（正、反面）

- （五）同类型项目相关业绩介绍

同类型项目相关业绩介绍

| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 服务期限 | 用户单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.须提供相关证明材料复印件，如中标通知书或合同、提供项目验收合格证明等。

2.如有重要事项说明及承诺，请扼要叙述。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月