海湾小区N地块项目（领航科技大楼）燃气工程施工询价文件

一、工程名称:海湾小区N地块项目（领航科技大楼）燃气工程施工

二、项目概况：本项目地块位于广州市南沙区南沙街东部进港大道与港前大道交叉口西北部，计划建设项目总建筑面积24569.44平方米，总计容面积14903.55平方米。建设1幢14层办公及商业塔楼（高度59.75米）配备3幢独栋商业裙楼（高度20.60米）。

三、工作内容：本招标范围自市政燃气管网室外埋地接驳口起始，延伸至各单体建筑用气预留端口止，涵盖燃气系统工程全链条内容，具体包括（但不限于以下内容）：

1.管道系统：包含接驳口至终端用气点的全部室外埋地/架空燃气管道。

2.关键设备装置：

（1）压力调节系统：区域调压柜（含超压切断功能）、建筑专用减压阀组；

（2）安全控制系统：紧急自动切断阀（带远程监控接口）、管道分段控制阀门；

（3）计量系统：通过计量检定且具备数据远传功能的燃气计量表具（表型需符合当地燃气公司技术准入目录）。

3.配套工程：

（1）管道三重防腐；

（2）明装管道防紫外线特种涂层；

（3）管道系统标识标牌及安全警示装置。

4.检测认证（不限于以下）：

（1）第三方检测机构出具的管道强度/气密性检测报告；

（2）焊口无损检测报告（RT/UT检测比例符合ASME B31.8标准）。

5.专项验收：

（1）燃气主管部门专项验收备案；

（2）燃气经营企业通气前综合验收；

（3）直至通过当地燃气部门验收、通气。所有设备、材料均须满足当地燃气部门的验收要求，选用的燃气表能够满足采用当地燃气相关部门认可的抄表方式进行数据读取。

- 工期要求：60天内完工并通过南沙区燃气公司验收，以业主单位发出开工令之日起计。因本项目的重要性和紧急性，如未能按照规定时间完工并通过验收，需要另外支付违约金：如因投标人责任导致实际进度较计划工期滞后超过5日（含），投标人当发生以下情形之一，视为投标人实质性违约：

- （1）未能在通知24小时限内提交有效赶工方案；

- （2）方案实施后仍无法达成关键节点目标；

- 如投标人不能按招标人要求追赶进度的，招标人有权另行委托其他单位实施，由此产生的责任由投标人承担，并向招标人支付违约金50000.00元。

五、询价内容

- 资质及人员要求

1.1报价单位具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

1.2报价单位具有市政公用工程施工总承包乙级（或以上）资质，并具有中华人民共和国特种生产许可证（公用管道安装GB1资质或工业管道安装GC2资质）。

1.3项目负责人具备二级（或以上）建造师证（机电或市政），具有至少2个50万（或以上）燃气项目的实施经验（提供合同及验收报告资料）。

本次费用为总价包干，限价：¥266697.10元。报价不得高于限价，否则按无效报价处理。

3、评标方式：符合资质及人员要求的报价单位中，最低报价者中标。若出现最低报价相同的情况，则按单位资质、项目负责人资质、项目经验的顺序进行比对，择优选取。

- 报价要求

凡有意参与本项目报价的单位，请于2025年4月30日12：00前将报价单（详见附件）、营业执照、资质证书、人员名单、社保证明等相关资料（均需加盖报价单位公章）密封后（封面注明：海湾小区N地块项目（领航科技大楼）燃气工程施工报价），邮寄至：广州市南沙区环市大道中富汇街3号楼501，联系人：李工，020-66806279。

四、本次询价预计于2025年4月30日进行开标评标，中标结果将在广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn）、广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn/）进行公示。

询价单位：广州南沙经济技术开发区港宏

房地产开发有限公司

2025年4月27日

附件：

报价单

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海湾小区N地块项目（领航科技大楼）燃气工程施工 |  |  |  |
| 报价下浮率=1-（报价/266697.10元）✖100%。 附：营业执照、资质证书、人员名单、社保证明等相关资料 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

2025年  月  日