海湾小区N地块项目（领航科技大楼）接驳大市政污水井顶管工程施工询价文件

一、工程名称:海湾小区N地块项目（领航科技大楼）接驳大市政污水井顶管工程施工

二、项目概况：本项目地块位于广州市南沙区南沙街东部进港大道与港前大道交叉口西北部，计划建设项目总建筑面积24569.44平方米，总计容面积14903.55平方米。建设1幢14层办公及商业塔楼（高度59.75米）配备3幢独栋商业裙楼（高度20.60米）。

三、工作内容：海湾小区N地块项目（领航科技大楼）接驳大市政污水井顶管工程施工：本工程管道管材应采用HDPE（高密度聚乙烯）材质，符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统；管材环刚度等级为SN12.5，适用于埋地排水工程，确保抗外压承载力满足设计要求；管材内外壁应光滑、无气泡、无裂纹，颜色均匀，管体无明显划痕或变形。顶管约40米，其中包含顶管井2座等（具体内容以施工图纸为准）。承接单位须负责完成市政路接驳井位置的围蔽、绿化破坏恢复的报批与报建手续。

- 工期要求：30日历天。

五、询价内容

- 资质及人员要求

1.1报价单位具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法定代表人证，按国家法律经营。

1.2报价单位具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上的资质，具备有效期内的安全生产许可证。

1.3项目负责人具备有效期内的二级（或以上）市政公用工程专业的建造师资格，并取得在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。

2、本次费用为综合单价包干，限价：¥250,400.90元。报价不得高于限价，否则按无效报价处理。

3、评标方式：符合资质及人员要求的报价单位中，最低报价者中标。若出现最低报价相同的情况，则按单位资质、项目负责人资质、工作经验的顺序进行比对，择优选取。

- 报价要求

凡有意参与本项目报价的单位，请于2025年5月20日12：00前将报价单（详见附件）、工程量清单、营业执照、资质证书、人员名单、社保证明、联系人及联系方式等相关资料（均需加盖报价单位公章）密封后（封面注明：海湾小区N地块项目（领航科技大楼）接驳大市政污水井顶管工程施工报价），邮寄至：广州市南沙区环市大道中富汇街3号楼501，联系人：李工，020-66806279。

四、本次询价预计于2025年5月21日进行开标评标，询价文件及中标结果将在广州国企阳光采购信息发布平台（https://ygcg.gzggzy.cn）、广州南沙资产经营集团有限公司网站（http://www.gnao.com.cn/）进行公示。

询价单位：广州南沙经济技术开发区港宏

房地产开发有限公司

附件：

报价单

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海湾小区N地块项目（领航科技大楼）接驳大市政污水井顶管工程施工 |  |  |  |
| 报价下浮率=1-（报价/250,400.90元）✖100%。 附：工程量清单、营业执照、资质证书、人员名单、社保证明、联系人及联系方式等相关资料 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

2025年  月  日